Załącznik nr 4
UMOWA O ROBOTY INSTALATORSKIE


zawarta w dniu …………. pomiędzy:

Powiatem Chełmińskim ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-146-22-48, 
reprezentowanym przez: 
mgr inż. Edytą Chrapińską – Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, działającego na podstawie Uchwały nr 104/2025 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 11 czerwca 2025r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
[Nazwa Firmy Wykonawcy] z siedzibą w [Adres Firmy], NIP: [Numer NIP], REGON: [Numer REGON], reprezentowaną przez: [Imię i Nazwisko reprezentanta],
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę kompleksowej wymiany źródła ciepła w budynku zlokalizowanym pod adresem: Grubno 42, 86-212 Stolno (kotłownia gazowa przyległa do budynku internatu)
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
· Demontaż dotychczasowego kotła gazowego.
· Montaż nowego kondensacyjnego kotła gazowego marki Brötje (zgodnie z złożoną ofertą).
· Dostosowanie istniejącej infrastruktury hydraulicznej (C.O. i C.W.U.), elektrycznej i gazowej do wymagań nowego kotła.
· Montaż i dostosowanie systemu odprowadzania spalin oraz odpływu kondensatu.
· Próby szczelności instalacji oraz pierwsze uruchomienie instalacji.

§ 2. TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:
· Rozpoczęcie prac: 18.08.2026 r.
· Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru: najpóźniej do 10.09.2026 r.
2. Za zakończenie prac uważa się podpisanie przez obie strony bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.

§ 3. MATERIAŁY I OBOWIĄZKI STRON
1. Kocioł gazowy Brötje oraz materiały instalacyjne niezbędne do montażu dostarcza Wykonawca.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, uprawnienia (w tym aktualne uprawnienia gazowe i elektryczne eksploatacyjne/dozorowe) oraz sprzęt do wykonania przedmiotu umowy.
3. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca montażu w czystości oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej i karty gwarancyjnej urządzenia.

§ 4. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: 24 390,24zł (brutto: 30 000,00zł słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)
2. Wynagrodzenie obejmuje koszt robocizny, materiałów instalacyjnych oraz zakup kotła.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie  7 dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Faktury należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Chełmiński, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-146-22-48
Odbiorca: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno
W systemie KSeF należy dodać Odbiorcę jako „Podmiot inny 1” rola: jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca


§ 5. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace instalatorskie na okres 24  miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Gwarancja na kocioł gazowy Brötje realizowana jest na warunkach producenta i wymaga dokonania pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis.

§ 6. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zakończeniu prac w wysokości [0,5%] wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć [np. 20%] wartości umowy.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (Aneks).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 


...........................................................                                       ...........................................................
Zamawiający                                                                             Wykonawca

